## Slide 1
CASE STUDY
Wie ein Nicht-Entwickler mit einem
KI-Agententeam ein Dashboard in ~6h baute
Ein Vibe-Coding-Leitfaden basierend auf echten Gesprächsprotokollen mit Claude Codes Agententeam
~6h
Mensch aktiv
7
Meilensteine
60+
GitHub Issues
8+
Spezial-Agenten

## Slide 2
Projektübersicht
Weltlage-Monitoring-Dashboard "SIGINT"
Nachrichtensammlung
GDELT, RSS, Playwright Scraping
Finanzmärkte
Aktien, Rohstoffe, Devisen Echtzeit
Schiffsverfolgung
AIS-basiertes Monitoring im Nahen Osten
Flughafen Dubai
Flugzeugposition, Betriebsstatus, 7-Tage
KI-Analyse
Gemini API — Stimmung, Zusammenfassung
Mehrsprachig
Koreanisch / Englisch / Japanisch

## Slide 3
KERNBOTSCHAFT
Beim Vibe Coding
schreibt der Mensch keinen Code,
aber übernimmt 7 Rollen.
Der Schlüssel ist die Organisation und Leitung eines spezialisierten Agententeams.
Muster aus 4 echten Sitzungen (~10.000 Zeilen) extrahiert.

## Slide 4
7 Rollen eines Nicht-Entwicklers
Planer
Sagen, was gebaut wird — mit einem Satz starten
Architekt
KI-Arbeitsregeln via CLAUDE.md festlegen
PM
Issues erstellen und Phase-Reihenfolge festlegen
Design-Direktor
Visuelles Feedback, Pixel-genaue Anpassungen
Datenmanager
API-Keys erstellen, externe Dienste verbinden
QA-Tester
KI-Fertigmeldungen in der Praxis überprüfen
Operator
Systeme mit pm2 starten und verwalten

## Slide 5
Issue-basierter Entwicklungsworkflow
Jede Aufgabe beginnt mit einem GitHub Issue — Entwicklung, Review und Merge pro Issue.
1
Meilensteinplanung
Ziele in Meilensteine
aufteilen und ordnen
2
Issue-Erstellung
Struktur-/Feature-Issues
nach Tidy First trennen
3
Agentenentwicklung
Branch pro Issue erstellen,
Spezialagent entwickelt
4
PR + Review
code-reviewer
prüft automatisch, mergt
Was ein Issue enthält
PRD-Referenz
Abschnittsnummern
Zugewiesener Agent
feature-dev usw.
Detailentwurf
Dateien, API, DB
Testplan
Red→Green→Refactor

## Slide 6
Spezialisiertes Agententeam
Rollenbasierte Spezialagenten als Team organisiert für parallele Arbeit
Agent
Rolle
Aufgaben
code-architect
Architektur-Design
Moduldesign, Schnittstellendefinition, Issue-Planung
feature-dev
Server-Entwickler
Backend-Features, API, DB, Sammler-Entwicklung
frontend-design
Frontend-Entwickler
React-Komponenten, Seiten, State-Management
frontend-design
UX/UI-Designer
Prototypen, Layout, Theme, Responsive-Design
code-reviewer
Code-Reviewer
PR-Review, Qualitätssicherung, Verbesserungsvorschläge
code-explorer
Code-Analyst
Codebase erkunden, Ausführungspfade verfolgen
code-simplifier
Code-Organiser
Tidy First strukturelle Änderungen, Refactoring
Praxisbeispiel: In M4-5 arbeiteten 5 Agenten gleichzeitig via Worktree → 5 Komponenten parallel entwickelt

## Slide 7
PRD — Der Bauplan für die KI
PRD (Product Requirements Document) definiert 'was gebaut wird'. Die KI führt alle Arbeiten basierend auf diesem Dokument durch.
Projektübersicht
Zweck, Hintergrund,
Zielbenutzer
Technologie-Stack
Frameworks, DB,
API-Liste
Kernfunktionen
Funktionsspezifische
detaillierte Anforderungen
UI/UX-Anforderungen
Layout,
responsives Design
Meilensteinplan
M1~M7
Stufen-Ziele
Anlage: Datenquellen
API-URL, Auth,
Beschränkungen
PRD → Issue → KI-Entwicklungs-Schleife
PRD schreiben
Meilensteine trennen
Issues erstellen
Agent-Entwicklung
Review+Merge
PRD aktualisieren ⟳

## Slide 8
Rolle 1: Planer
"Sagen, was gebaut wird" — mit einem Satz starten und durch Gespräche wachsen
Ich möchte ein Dashboard zur Überwachung der internationalen Lage erstellen
11:36
Bitte fügen Sie auch Tanker und LPG-Schiffe im Nahen Osten hinzu
11:37
Fügen Sie heimische/US-Aktien, Rohöl- und Goldpreise hinzu
11:54
Ich möchte auch die Überwachung der Flughafenbetriebe in Dubai einbeziehen
22:01
Wichtig: Sie benötigen von Anfang an keine perfekte Spezifikation. Starten Sie mit einem Satz und wachsen Sie durch Gespräche.

## Slide 9
Rolle 2: Architekt
CLAUDE.md = 'Mitarbeiterhandbuch' für KI
Fester Tech-Stack
Next.js + Prisma + SQLite
→ KI nutzt jedes Mal gleiche Tools
Entwicklungsprinzipien
TDD (Red→Green→Refactor)
Tidy First (strukturelle Änderung zuerst)
Workflow
Git-Flow + GitHub Issues
→ Konsistenter Arbeitsprozess
Spezialist-Agenten-Liste
code-architect, feature-dev, etc.
→ Rollenbasiertes KI-Team
Wichtig: Wenn dieses Dokument gut geschrieben ist, arbeitet die KI jedes Mal konsistent auf gleicher Qualitätsstufe.

## Slide 10
Rollen 3~7 Zusammenfassung
PM — Issue-Verwaltung
Phase-Reihenfolge, Issue-Nummern, sequenziell/parallel
Unterschiede direkt in Markdown geschrieben
Phase 1 (seq): #27→#28
Phase 2 (par): #29,#30,#31
Phase 3 (seq): #32→#33→#34
Design-Direktor
Pixel-genaues Feedback.
Sagen Sie, was Sie sehen, KI behebt es
"Nachrichtenhöhe 640px→650→670→690"
"Tokyo Night Stil"
"Zu farbenfroh, zu viele Farben"
Daten + QA + Ops
Issue-API-Keys, 'fertig'-Berichte der KI überprüfen,
Server mit pm2 verwalten
"EK-Flug fehlt"
"Sollte UPDATE nicht INSERT sein"
"pm2 neu starten?"

## Slide 11
3 Kernmuster des Vibe Coding
Muster A
Gespräch → Dokument → Gespräch Schleife
PRD wird nicht einmal geschrieben und ist fertig. Neue Anforderung → PRD aktualisieren → Issues erstellen → Agent-Entwicklung → Review → PRD neu aktualisieren Zyklus.
Muster B
Strukturierte Anweisungsschrift
Statt "mach es" Phase-Reihenfolge, Issue-Nummern, sequenziell/parallel Unterschied, Branchname in Markdown schreiben und teilen.
Muster C
Agenten-Team-Betrieb + Worktree-Parallelisierung
Rollenbasierte Spezialagenten als Team komponieren. Simultane Arbeit via Git Worktree auf unabhängigen Branches → code-reviewer überprüft → mergt.

## Slide 12
~6-Stunden-Entwicklungs-Zeitleiste (1/2)
~6 Stunden tatsächliche menschliche Arbeit aus ~21 Stunden Wanduhr (analysiert nach 5-Minuten-Nachrichtenintervall)
3/13 11:36
Projekt mit einem Satz starten
"Ich möchte ein Dashboard zur Überwachung der internationalen Lage bauen"
3/13 11:45
frontend-design Agent erstellt UI-Prototyp
HTML-Prototyp erstellt → visuelles Feedback
3/13 12:21
CLAUDE.md + Architekturentscheidung
TDD, Git-Flow, Tidy First, Agenten-Liste definiert
3/13 12:33
code-architect generiert M1-Issues automatisch
#3~#10: Prisma, Nachrichten, Märkte, Schiffe, KI-Analyse
3/13 13:14
3 Agenten parallele Entwicklung mit Worktree
Nachrichten+Märkte+Schiffe Sammler gleichzeitig implementiert
3/13 13:52
code-reviewer PR-Auto-Review-Schleife
#17,#19,#20,#21 sequenzielles Review → Feedback → Merge
3/13 21:43
M2 Frontend — strukturierte Anweisungen
"Implement the following plan" + React Query
3/13 22:01
Dubai-Flughafenananforderung hinzugefügt
Füge PRD-Abschnitt 4.8 hinzu → erstelle Issues #27~#34

## Slide 13
~6-Stunden-Entwicklungs-Zeitleiste (2/2)
3/13 23:31
M3 Flughafen-Layout — 3 Agenten parallel
Phase sequenziell/parallel Anweisungen. 3 Sammler in 5 Minuten fertig
3/14 00:04
Troubleshooting — Übersetzung/Auth/Keys
Gemini-Kontingent, OpenSky OAuth2, AIS-Schlüsselrotation
3/14 03:16
5 Agenten großflächige UI-Entwicklung (M4-5)
NewsFeed, Airport, Issue, TopBar, Map parallel
3/14 06:53
i18n Mehrsprachigkeit anwenden (KO/EN/JA)
Issue #60 — feature-dev Agent
3/14 07:12
Tokyo Night Design + Tablet-Benutzeroberfläche
"Tokyo Night Stil" → 20 Dateien CSS ersetzt
3/14 07:35
Kritischer INSERT vs UPDATE Bug gefunden
Mensch entdeckte Logikfehler, den KI durch DB-Inspektion vermisste
3/14 07:39
Kontinuierliches Pixel-Ebenen-Design-Feedback
Höhe, Schrift, Farbe, Layout Mikro-Anpassungen wiederholt
3/14 08:50
Dokumente aktualisieren + Projektabschluss
PRD, CLAUDE.md, README alle auf neuesten Stand aktualisiert

## Slide 14
Wichtige Lektionen
01
Definieren Sie das Problem klar. KI löst klar definierte Probleme am besten.
02
Geben Sie Anweisungen klar. 'Machen Sie dies in dieser Reihenfolge' ist 10x effektiver als 'machen Sie es.'
03
Vertrauen Sie Experten an (Agenten). Betreiben Sie Server, Front, Designer als Team.
04
Verwenden Sie CLAUDE.md, um die Arbeitsregeln der KI festzulegen. Dies ist der Schlüssel zu konsistenter Qualität.
05
Verwalten Sie Arbeit mit Issues. Issues sind KI-Arbeitsanweisungen.
06
Selbst wenn die KI 'fertig' sagt, überprüfen Sie immer mit Ihren eigenen Augen.

## Slide 15
Definieren Sie das Problem.
Geben Sie klare Anweisungen.
Vertrauen Sie Experten an.
Problemdefinition
Stellen Sie das Problem
klar dar, das gelöst werden soll
Klare Anweisungen
Kommunizieren Sie Phase, Issues, Reihenfolge
in strukturiertem Format
Experten anvertrauen
Übergeben Sie an Server, Front, Designer
Agenten-Team
World Affairs Dashboard — 2026.03