## Slide 1
CASE STUDY
Comment un non-développeur a créé un
dashboard avec une équipe d'agents IA en ~6h
Guide de vibe coding basé sur les vrais logs de conversation avec l'équipe d'agents de Claude Code
~6h
Temps humain
7
Jalons
60+
Issues GitHub
8+
Agents spécialisés

## Slide 2
Présentation du projet
Dashboard de surveillance mondiale « SIGINT »
Collecte d'actualités
GDELT, RSS, Playwright scraping
Marchés financiers
Actions, matières premières, devises
Suivi de navires
Surveillance maritime Moyen-Orient AIS
Aéroport de Dubaï
Position avions, statut ops, timeline 7j
Analyse IA
Gemini API — sentiment, résumé, briefing
Multilingue
Coréen / Anglais / Japonais

## Slide 3
MESSAGE CLÉ
En vibe coding,
l'humain n'écrit pas de code,
mais remplit 7 rôles.
L'essentiel est d'organiser et diriger une équipe d'agents spécialisés.
Patterns extraits de 4 sessions réelles (~10 000 lignes).

## Slide 4
Les 7 rôles du non-développeur
Planificateur
Dire quoi construire — commencer par une phrase
Architecte
Définir les règles via CLAUDE.md
PM
Créer des issues et définir l'ordre des phases
Dir. Design
Feedback visuel, ajustements au pixel près
Gest. Données
Émettre les clés API, connecter les services
Testeur QA
Vérifier les rapports 'terminé' de l'IA
Opérateur
Lancer et gérer les systèmes avec pm2

## Slide 5
Workflow de développement par issues
Chaque tâche commence par une GitHub Issue — développer, réviser et merger par issue.
1
Planification jalons
Diviser les objectifs en
jalons et définir l'ordre
2
Création d'issues
Séparer issues structure/
fonction via Tidy First
3
Développement agent
Créer branche par issue,
l'agent spécialisé développe
4
PR + Revue
code-reviewer
révise auto puis merge
Contenu de chaque issue
Réf. PRD
Numéros de section
Agent assigné
feature-dev etc.
Design détaillé
Fichiers, API, DB
Plan de test
Red→Green→Refactor

## Slide 6
Équipe d'agents spécialisés
Agents spécialisés par rôle organisés en équipe pour le travail parallèle
Agent
Rôle
Responsabilités
code-architect
Architecture
Conception modulaire, définition d'interfaces, planification
feature-dev
Développeur serveur
Fonctionnalités backend, API, DB, collecteurs
frontend-design
Développeur frontend
Composants React, pages, gestion d'état
frontend-design
Designer UX/UI
Prototypes, mise en page, thème, responsive
code-reviewer
Reviewer de code
Revue de PR, assurance qualité, améliorations
code-explorer
Analyste de code
Exploration du codebase, traçage des chemins
code-simplifier
Organisateur code
Changements structurels Tidy First, refactoring
Exemple réel : En M4-5, 5 agents ont travaillé simultanément via Worktree → 5 composants en parallèle

## Slide 7
PRD — Le plan pour l'IA
PRD (Product Requirements Document) définit 'ce qu'il faut construire'. L'IA effectue tous les travaux selon ce document.
Présentation projet
Objectif, contexte,
utilisateurs cible
Stack technologique
Frameworks, DB,
liste API
Fonctionnalités clés
Exigences détaillées
par fonctionnalité
Exigences UI/UX
Mise en page,
design responsive
Plan jalons
M1~M7
objectifs par étape
Annexe: Sources données
URL API, auth,
limitations
Boucle PRD → Issue → Développement IA
Écrire PRD
Séparer jalons
Créer issues
Dév agent
Revue+Merge
MAJ PRD ⟳

## Slide 8
Rôle 1 : Planificateur
"Dire quoi construire" — commencer par une phrase et grandir par la conversation
Je veux créer un dashboard pour surveiller les affaires internationales
11:36
Ajoutez aussi les navires citernes et navires GNL du Moyen-Orient
11:37
Ajoutez les actions nationales/US, pétrole brut et prix de l'or
11:54
Je voudrais aussi inclure la surveillance des opérations de l'aéroport de Dubaï
22:01
Clé : Vous n'avez pas besoin d'une spécification parfaite depuis le début. Commencez par une phrase et grandissez par la conversation.

## Slide 9
Rôle 2 : Architecte
CLAUDE.md = 'Manuel de l'employé' pour l'IA
Stack fixe
Next.js + Prisma + SQLite
→ L'IA utilise les mêmes outils chaque fois
Principes développement
TDD (Red→Green→Refactor)
Tidy First (changement structurel d'abord)
Workflow
Git-Flow + GitHub Issues
→ Processus de travail cohérent
Liste d'agents spécialisés
code-architect, feature-dev, etc.
→ Équipe IA basée sur les rôles
Clé : Quand ce document est bien écrit, l'IA travaille de façon cohérente au même niveau de qualité chaque fois.

## Slide 10
Résumé des rôles 3~7
PM — Gestion d'issues
Ordre des phases, numéros d'issues, distinction
séquentiel/parallèle écrite directement en markdown
Phase 1 (seq): #27→#28
Phase 2 (par): #29,#30,#31
Phase 3 (seq): #32→#33→#34
Directeur Design
Retour au pixel.
Dites ce que vous voyez, l'IA le corrige
"Hauteur actualités 640px→650→670→690"
"Style Tokyo Night"
"Trop de couleurs"
Données + QA + Ops
Émettre les clés API, vérifier les rapports 'terminé'
de l'IA, gérer le serveur avec pm2
"Le vol EK manque"
"Devrait être UPDATE pas INSERT"
"Besoin de redémarrer pm2?"

## Slide 11
3 Patterns clés du Vibe Coding
Pattern A
Conversation → Document → Conversation
Le PRD n'est pas écrit une seule fois et fini. Nouvelle exigence → Mettre à jour PRD → Créer issues → Dév agent → Revue → Remettre à jour PRD cycle.
Pattern B
Rédaction d'instructions structurées
Au lieu de "fais-le", écrivez l'ordre des phases, les numéros d'issues, la distinction séquentiel/parallèle, le nom de branche en markdown et partagez.
Pattern C
Opération équipe agents + Parallélisation Worktree
Composer les agents spécialisés par rôle comme une équipe. Travail simultané via Git Worktree sur des branches indépendantes → code-reviewer révise → merge.

## Slide 12
Chronologie développement ~6 heures (1/2)
~6 heures de travail humain réel sur ~21 heures horloge murale (analysé par intervalle de message 5 minutes)
3/13 11:36
Démarrer le projet avec une phrase
"Je veux construire un dashboard de surveillance des affaires internationales"
3/13 11:45
Agent frontend-design crée prototype UI
Prototype HTML créé → retour visuel
3/13 12:21
CLAUDE.md + décision architecture
TDD, Git-Flow, Tidy First, liste agents définie
3/13 12:33
code-architect génère auto issues M1
#3~#10: Prisma, actualités, marchés, navires, analyse IA
3/13 13:14
3 agents développement parallèle Worktree
Collecteurs actualités+marchés+navires implémentés simultanément
3/13 13:52
Boucle auto revue PR code-reviewer
#17,#19,#20,#21 revue séquentielle → retour → merge
3/13 21:43
M2 frontend — instructions structurées
"Implement the following plan" + React Query
3/13 22:01
Exigence aéroport Dubaï ajoutée
Ajouter section PRD 4.8 → créer issues #27~#34

## Slide 13
Chronologie développement ~6 heures (2/2)
3/13 23:31
M3 disposition aéroport — 3 agents parallèle
Instructions phase séquentiel/parallèle. 3 collecteurs complétés en 5 minutes
3/14 00:04
Dépannage — traduction/auth/clés
Quota Gemini, OpenSky OAuth2, rotation clé AIS
3/14 03:16
5 agents dev UI à grande échelle (M4-5)
NewsFeed, Airport, Issue, TopBar, Map en parallèle
3/14 06:53
Appliquer i18n multilingue (KO/EN/JA)
Issue #60 — agent feature-dev
3/14 07:12
Thème Tokyo Night + UI tablette
"Style Tokyo Night" → 20 fichiers CSS remplacés
3/14 07:35
Bug critique INSERT vs UPDATE trouvé
Humain a découvert erreur logique manquée par l'IA via inspection DB
3/14 07:39
Retour design pixel continu
Hauteur, police, couleur, mise en page ajustements répétés
3/14 08:50
Mettre à jour docs + complétude projet
PRD, CLAUDE.md, README tous à jour

## Slide 14
Leçons clés
01
Définissez le problème clairement. L'IA résout mieux les problèmes bien définis.
02
Donnez des instructions clairement. 'Fais-le dans cet ordre' est 10x plus efficace que 'fais-le.'
03
Confiez aux experts (agents). Gérez serveur, front, designer comme une équipe.
04
Utilisez CLAUDE.md pour définir les règles de travail de l'IA. C'est la clé de la qualité cohérente.
05
Gérez le travail avec des issues. Les issues sont les instructions de travail de l'IA.
06
Même si l'IA dit 'terminé', vérifiez toujours avec vos yeux.

## Slide 15
Définissez le problème.
Donnez des instructions claires.
Confiez aux experts.
Définition problème
Énoncez clairement
le problème à résoudre
Instructions claires
Communiquez Phase, issues, ordre
de manière structurée
Confier aux experts
Remettez au serveur, front, designer
équipe agents
World Affairs Dashboard — 2026.03