## Slide 1
CASE STUDY
비개발자가 AI 에이전트 팀으로
대시보드를 만든 ~6시간
Claude Code 전문 에이전트 팀과의 실제 대화 기록 분석 기반 바이브 코딩 가이드
~6h
사람 실제 투입
7
마일스톤
60+
GitHub 이슈
8+
전문 에이전트

## Slide 2
프로젝트 소개
국제 정세 모니터링 대시보드 "SIGINT"
뉴스 수집
GDELT, RSS, Playwright 스크래핑
금융 시장
주식, 원자재, 환율 실시간 모니터링
선박 추적
AIS 데이터 기반 중동 해역 모니터링
두바이 공항
항공기 위치, 운항 현황, 7일 타임라인
AI 분석
Gemini API — 감성 분석, 요약, 브리핑
다국어
한국어 / 영어 / 일본어 자동 번역

## Slide 3
핵심 메시지
바이브 코딩에서
사람은 코드를 쓰지 않지만,
7가지 역할을 수행한다.
전문 에이전트 팀을 구성하고 지휘하는 것이 핵심.
실제 대화 히스토리 4개 세션(~10,000 라인)에서 추출한 패턴입니다.

## Slide 4
비개발자의 7가지 역할
기획자
뭘 만들 건지 말하기 — 한 문장으로 시작
설계자
CLAUDE.md로 AI 작업 규칙 정하기
PM
이슈를 만들고 Phase별 순서 정하기
디자인 디렉터
눈으로 보고 픽셀 단위 피드백
데이터 관리자
API 키 발급, 외부 서비스 연결
QA 테스터
AI 완료 보고를 실제로 검증하기
운영자
pm2로 시스템 띄우고 관리하기

## Slide 5
이슈 기반 개발 워크플로우
모든 작업은 GitHub 이슈를 먼저 만들고, 이슈 단위로 개발/리뷰/머지합니다.
1
마일스톤 계획
큰 목표를 마일스톤으로
나누고 순서를 정한다
2
이슈 생성
Tidy First 기준으로
구조/기능 이슈 분리
3
에이전트 개발
이슈별 브랜치 생성 후
전문 에이전트가 개발
4
PR + 리뷰
code-reviewer가
자동 리뷰 후 머지
이슈에 담기는 정보
PRD 참조
섹션 번호
담당 에이전트
feature-dev 등
상세 설계
파일, API, DB
테스트 계획
Red→Green→Refactor

## Slide 6
전문 에이전트 팀 구성
단일 AI가 아닌 역할별 전문 에이전트를 팀처럼 구성하여 병렬 작업
에이전트
역할
담당 업무
code-architect
아키텍처 설계
모듈 설계, 인터페이스 정의, 이슈 계획
feature-dev
서버 개발자
백엔드 기능 구현, API, DB, 수집기 개발
frontend-design
프론트엔드 개발자
React 컴포넌트, 페이지, 상태 관리 구현
frontend-design
UX/UI 디자이너
프로토타입, 레이아웃, 테마, 반응형 설계
code-reviewer
코드 리뷰어
PR 리뷰, 품질 검증, 개선 지시
code-explorer
코드 분석가
기존 코드 파악, 실행 경로 추적
code-simplifier
코드 정리자
Tidy First 구조적 변경, 리팩토링
실제 사례: M4-5에서 5개 에이전트 Worktree 동시 작업 → 5개 컴포넌트 병렬 개발

## Slide 7
PRD — AI에게 주는 프로젝트 설계도
PRD(Product Requirements Document)는 '무엇을 만들 것인가'를 정의하는 문서. AI가 이 문서를 기준으로 모든 작업 수행.
프로젝트 개요
목적, 배경,
타겟 사용자
기술 스택
프레임워크, DB,
API 목록
핵심 기능 정의
기능별 상세
요구사항
UI/UX 요구
레이아웃,
반응형 설계
마일스톤 계획
M1~M7
단계별 목표
부록: 데이터 소스
API URL, 인증,
제한 사항
PRD → 이슈 → AI 개발 루프
PRD 작성
마일스톤 분리
이슈 생성
에이전트 개발
리뷰+머지
PRD 갱신 ⟳

## Slide 8
역할 1: 기획자
"뭘 만들 건지 말하기" — 한 문장으로 시작해서 대화하며 키운다
국제 정세 시국을 모니터링하는 대시보드를 만들고 싶네요
11:36
중동 유조선이나 LPG선도 추가해주세요
11:37
국내/미국 주식, 유가, 금 현물도 추가
11:54
두바이 공항 운항 모니터링도 넣고 싶어요
22:01
핵심: 처음부터 완벽한 기획서가 필요 없다. 한 문장으로 시작해서 대화하며 키운다.

## Slide 9
역할 2: 설계자
CLAUDE.md = AI에게 주는 '사원 핸드북'
기술 스택 고정
Next.js + Prisma + SQLite
→ AI가 매번 같은 도구를 사용
개발 원칙
TDD (Red→Green→Refactor)
Tidy First (구조 변경 우선)
워크플로우
Git-Flow + GitHub 이슈
→ 일관된 작업 절차
전문 에이전트 목록
code-architect, feature-dev 등
→ 역할별 AI 팀 구성
핵심: 이 문서가 잘 작성되면 AI가 매번 같은 수준으로 일관되게 작업합니다.

## Slide 10
역할 3~7 요약
PM — 이슈 관리
Phase별 순서, 이슈 번호, 순차/병렬
구분까지 마크다운으로 직접 작성
Phase 1(순차): #27→#28
Phase 2(병렬): #29,#30,#31
Phase 3(순차): #32→#33→#34
디자인 디렉터
픽셀 단위까지 피드백.
보이는 대로 말하면 AI가 고친다
"뉴스 높이 640px→650→670→690"
"Tokyo Night 풍으로"
"너무 혼자만 칼라풀"
데이터 + QA + 운영
API 키 발급, AI '완료' 보고 검증,
pm2로 서버 관리
"EK 비행기가 없는데요"
"INSERT가 아니라 UPDATE여야"
"pm2 재시작해야 하는 거?"

## Slide 11
바이브 코딩 3대 핵심 패턴
패턴 A
대화 → 문서 → 대화 루프
PRD를 한번 쓰고 끝이 아닙니다. 새 요구사항 → PRD 갱신 → 이슈 생성 → 에이전트 개발 → 리뷰 → PRD 재갱신 순환.
패턴 B
구조화된 지시서 작성
"해줘" 대신 Phase별 순서, 이슈 번호, 순차/병렬 구분, 브랜치명까지 마크다운으로 작성해서 전달.
패턴 C
에이전트 팀 운영 + Worktree 병렬
역할별 전문 에이전트를 팀처럼 구성. Git Worktree로 독립 브랜치 동시 작업 → code-reviewer가 리뷰 → 머지.

## Slide 12
~6시간 개발 타임라인 (1/2)
벽시계 ~21시간 중 사람 실제 투입 약 6시간 (메시지 간격 5분 기준 분석)
3/13 11:36
한 문장으로 프로젝트 시작
"국제 정세 대시보드를 만들고 싶네요"
3/13 11:45
frontend-design 에이전트로 UI 프로토타입
HTML 프로토타입 생성 → 시각적 피드백
3/13 12:21
CLAUDE.md + 아키텍처 결정
TDD, Git-Flow, Tidy First, 에이전트 목록 정의
3/13 12:33
code-architect가 M1 이슈 자동 생성
#3~#10: Prisma, 뉴스, 시장, 선박, AI 분석
3/13 13:14
3개 에이전트 Worktree 병렬 개발
뉴스+시장+선박 수집기 동시 구현
3/13 13:52
code-reviewer PR 자동 리뷰 루프
#17,#19,#20,#21 순차 리뷰 → 피드백 → 머지
3/13 21:43
M2 프론트엔드 — 구조화된 지시서
"Implement the following plan" + React Query
3/13 22:01
두바이 공항 요구사항 추가
PRD 섹션 4.8 추가 → 이슈 #27~#34 생성

## Slide 13
~6시간 개발 타임라인 (2/2)
3/13 23:31
M3 공항 배치 — 3개 에이전트 병렬
Phase 순차/병렬 지시. 5분 만에 3개 수집기 완료
3/14 00:04
트러블슈팅 — 번역/인증/키 변경
Gemini 쿼터, OpenSky OAuth2, AIS 키 갱신
3/14 03:16
5개 에이전트 대규모 UI 개발 (M4-5)
NewsFeed, Airport, Issue, TopBar, Map 병렬
3/14 06:53
i18n 다국어 (KO/EN/JA) 적용
이슈 #60 — feature-dev 에이전트
3/14 07:12
Tokyo Night 테마 + 태블릿 UI
"Tokyo Night 풍으로" → 20개 파일 CSS 교체
3/14 07:35
INSERT vs UPDATE 핵심 버그 발견
AI가 놓친 로직 오류를 사람이 DB 확인으로 발견
3/14 07:39
픽셀 단위 디자인 피드백 연속
높이, 글꼴, 색상, 레이아웃 미세 조정 반복
3/14 08:50
문서 현행화 + 프로젝트 완료
PRD, CLAUDE.md, README 모두 최신 상태로 갱신

## Slide 14
핵심 교훈
01
문제를 명확히 정의하라. AI는 잘 정의된 문제를 가장 잘 해결한다.
02
업무를 명확하게 지시하라. "해줘"보다 "이 순서로 해줘"가 10배 효과적이다.
03
전문가(에이전트)에게 맡겨라. 서버, 프론트, 디자이너를 팀처럼 운영하라.
04
CLAUDE.md로 AI의 작업 규칙을 정하라. 일관된 품질의 핵심이다.
05
이슈로 작업을 관리하라. 이슈가 곧 AI의 작업 지시서다.
06
AI가 '완료'라고 해도 반드시 눈으로 확인하라.

## Slide 15
문제를 정의하고
명확하게 지시하고
전문가에게 맡겨라.
문제 정의
해결할 문제를
명확히 말한다
명확한 지시
Phase, 이슈, 순서를
구조화해서 전달한다
전문가에게
서버, 프론트, 디자이너
에이전트 팀에게 맡긴다
World Affairs Dashboard — 2026.03